附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：资产信息系统开发运行维护费

实施单位（公章）：自治区财政厅本级

主管部门（公章）：自治区财政厅本级

项目负责人（签章）：胡剑荣

填报时间：2026年04月29日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2025年在2024年的基础上，根据财政部《预算管理一体化规范（2.0版》增加了相关要求，进一步完善了系统模块，调整了系统中预设置的报表，完成了财政部安排的资产年报、资产月报等数据收集汇总工作，在完成对全疆资产信息系统升级、日常运行维护与应用技术支持等软件服务外，同步完成了预算管理一体化单位会计核算模块与资产系统对接测试、政采云系统同步至资产管理模块的测试，新增了资产绩效评价、共享调剂平台、财会监督检查等模块，完成了与机关事务管理局资产系统的数据共享工作，提升了自治区资产管理信息化水平。在前期试运行顺利通过的基础上，升级改造后的资产系统正式上线，实现了区本级和各地州市行政事业单位全覆盖，目前系统运行稳定。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目预算安排260万元。2023年，资产系统运维项目严格履行政府采购程序，履行了专家论证、公示、审批等程序，通过单一来源采购方式确定中标单位为：新疆新佳软件有限公司（以下简称新佳公司），中标价为：260万元，包括人力成本费用78.2万元和端口服务费181.8万元。依据《政府采购法》“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度较小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年的履行期限的政府采购合同”的规定，确定服务期限为2023-2025年共三年，合同一年一签。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年自治区预算内投资和前期费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，进一步优化自治区预算内投资安排管理。

2.绩效评价对象



   本次绩效评价以2023年自治区预算项目所对应的预算资金支出为对象，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

   3.绩效评价范围



本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、过程、项目实施和项目成果验收流程、项目达到的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价以2023年自治区预算项目所对应的预算资金支出为对象，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则



本次绩效评价遵循的原则包括：



（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。



（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。



（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。



（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。



2.绩效评价指标体系



绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：



一级指标为：决策、过程、产出、效益。



二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。



三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价方法



本次评价采用成本效益分析法和比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4.绩效评价标准



自治区预算内基本建设投资和前期费评价标准采用计划标准，即按照自治区预算内投资计划下达时确定的预期绩效目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比,发现差异并达到评价目的。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

三、综合评价情况及评价结论

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用比较法将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较分析。

第三阶段：分析评价。



首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。



第四阶段：撰写与提交评价报告



项目撰写绩效评价报告，按照财政厅平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。



第五阶段：归集档案



建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一是完成财政部交办事项。完成全疆16684户行政事业单位的行政事业资产年报、月报及资产产权年检等工作，按照2025年度资产信息数据、部门决算数据、财务收支报告等情况，完成了2024年度新疆行政事业单位资产报告工作，并按时上报全区行政事业单位资产报表及分析报告。

二是积极推进资产系统嵌入预算一体化工作。2025年根据财政部《预算管理一体化规范（2.0版》相关要求，进一步完善了系统模块，调整了系统中预设置的报表，完成了财政部安排的资产年报、资产月报等数据收集汇总工作，在完成对全疆资产信息系统升级、日常运行维护与应用技术支持等软件服务外，同步完成了预算管理一体化单位会计核算模块与资产系统对接测试、政采云系统同步至资产管理模块的测试，新增了资产绩效评价、共享调剂平台、财会监督检查等模块，完成了与机关事务管理局资产系统的数据共享工作，提升了自治区资产管理信息化水平。目前系统运行稳定。

三是完成2025年度资产系统维护工作。协助全疆各级各类行政事业单位完成资产信息数据处理、输入、统计分析、分类查找、数据修正等工作，共处理问题数量40.03万条，减少了行政事业单位资产管理的工作量和数据传送失误，为我区行政事业性国有资产高效管理提供技术保障。

（二）项目过程情况。

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，总体完成率100%。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个二级指标构成，权重分为80分，实际得分80分，得分率为100%。



（1）对于“产出数量”

财务平台服务用户数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

购置办公设备数量，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。



（2）对于“产出质量”：

     设备办公用品合格率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

系统故障率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。



   （3）对于“产出时效”：

    系统运行维护响应时间，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。





   （4）对于“产出成本”：

委托第三方运行维护费，小于等于15万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（四）项目效益情况。

（1）对于“产出数量”

软件开发数量，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

维护端口数量，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

资产月报完成次数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“产出质量”：

验收合格率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

系统运行故障率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

   （3）对于“产出时效”：

    系统运行维护响应时间，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

    行政事业单位资产年报完成时间，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

   （4）对于“产出成本”：

资产信息系统开发运维费用，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

每个端口运行维护标准，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

无此项指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是完成财政部交办事项。完成全疆16684户行政事业单位的行政事业资产年报、月报及资产产权年检等工作，按照2025年度资产信息数据、部门决算数据、财务收支报告等情况，完成了2024年度新疆行政事业单位资产报告工作，并按时上报全区行政事业单位资产报表及分析报告。

二是积极推进资产系统嵌入预算一体化工作。2025年根据财政部《预算管理一体化规范（2.0版》相关要求，进一步完善了系统模块，调整了系统中预设置的报表，完成了财政部安排的资产年报、资产月报等数据收集汇总工作，在完成对全疆资产信息系统升级、日常运行维护与应用技术支持等软件服务外，同步完成了预算管理一体化单位会计核算模块与资产系统对接测试、政采云系统同步至资产管理模块的测试，新增了资产绩效评价、共享调剂平台、财会监督检查等模块，完成了与机关事务管理局资产系统的数据共享工作，提升了自治区资产管理信息化水平。目前系统运行稳定。

三是完成2025年度资产系统维护工作。协助全疆各级各类行政事业单位完成资产信息数据处理、输入、统计分析、分类查找、数据修正等工作，共处理问题数量40.03万条，减少了行政事业单位资产管理的工作量和数据传送失误，为我区行政事业性国有资产高效管理提供技术保障。

六、有关建议

今后我们将着重预算编制及执行，着力绩效评价，进一步强化绩效管理，提高绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

我处室对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。