| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 购置类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0六队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 387.05 | 387.05 |  | 202.95 |  | 10 |  | 52.44% |  | 5.24 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 387.05 | 387.05 |  | 202.95 |  | — |  | 52.44% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 |  |  | ≥3台 | 1台 | 6 |  | 2 |  | 自筹经费紧张，部分设备未购买 |  |
|  |  |  | 购置通用设备数量 |  |  | ≥21台 | 23台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 购置办公设备数量 |  |  | ≥101台（套） | 181台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 野外作业保障用车数量 |  |  | ≥15辆 | 15辆 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 保障野外作业人员数量 |  |  | ≥100人 | 95人 | 6 |  | 5.7 |  | 因受外部环境影响，野外工作量减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥90% | 31.86% | 3 |  | 1.06 |  | 自筹经费紧张，部分设备未购买 |  |
|  |  |  | 采购设备质量合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专用设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 |  |  | 2022年11月 | 2022年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通用设备及办公设备采购完成时间 |  |  | 2022年11月 | 2022年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公用经费支付及时率 |  |  | ≥90%≥90%≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专用设备采购成本 |  |  | ≤60.5万元 | 0.46万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 通用设备采购成本 |  |  | ≤5.30万元 | 4.6万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 办公设备采购成本 |  |  | ≤19.88万元 | 3.91万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 野外作业人均运转经费数 |  |  | ≤3.01万元 | 2.13万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 专业设备使用年限 |  |  | ≤3年 | 3年 | 10 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 野外作业人员满意程度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 83.76 |  |  |  |