|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0六队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 387.50 | 387.50 | | 202.95 | | 10 | | 52.37% | | 5.24 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 387.50 | 387.50 | | 202.95 | | — | | 52.37% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量 | | | ≥3台 | 1台 | 6 | | 2 | | 自筹经费紧张，部分设备未购买 | |
| 购置通用设备数量 | | | ≥21台 | 23台 | 6 | | 6 | |  | |
| 购置办公设备数量 | | | ≥101台（套） | 181台 | 6 | | 6 | |  | |
| 野外作业保障用车数量 | | | ≥15辆 | 15辆 | 6 | | 6 | |  | |
| 保障野外作业人员数量 | | | ≥100人 | 95人 | 6 | | 5.7 | | 因受外部环境影响，野外工作量减少 | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | | ≥90% | 31.86% | 3 | | 1.06 | | 自筹经费紧张，部分设备未购买 | |
| 采购设备质量合格率 | | | ≥100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 专用设备验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 专用设备采购完成时间 | | | 2022年11月 | 2022年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 通用设备及办公设备采购完成时间 | | | 2022年11月 | 2022年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 公用经费支付及时率 | | | ≥90%≥90%≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 专用设备采购成本 | | | ≤60.5万元 | 0.46万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 通用设备采购成本 | | | ≤5.30万元 | 4.6万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 办公设备采购成本 | | | ≤19.88万元 | 3.91万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 野外作业人均运转经费数 | | | ≤3.01万元 | 2.13万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 社会效益  指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
| 生态效益  指标 | / | | | / | / | / | | / | |  | |
|  | 专业设备使用年限 | | | ≤3年 | 3年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 野外作业人员满意程度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |