附件3：

民康养老项目附属设施设备配套

支出整体绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：民康养老项目附属设施设备配套

实施单位（公章）：自治区民政康复中心

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：何元

填报时间：2023年1月12日

一、基本情况

为贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系工作要求，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，现将2022年度民康养老项目附属设施设备配套建设项目预算绩效管理情况总结如下:

（一）项目概况

1.项目背景及主要内容

本项目在新疆维吾尔自治区民康养老项目的基础上，对项目区外环境进行适老化改造，配套室内适老化设施与医养康养设备。项目改造完成后，在实现新疆维吾尔自治区民康养老项目230张护理型床位投入使用的同时，提高项目机构硬件设施条件，提升养老服务水平，保障老年人养老质量。

- 2.主要内容及实施情况

具体改造范围为：（1）适老化外环境改造：包括项目区室外地坪、路沿石、围墙、入口坡道、绿化环境、监控系统、庭院照明等适老化外环境基础设施提升改造；（2）室外配套管网改造：包括室外给排水、热力、供电等室外配套管网维修改造；（3）室内维修改造：包括地块一康复中心地下一层及一层楼梯间维修改造；（4）适老设施设备购置：包括适老化家具、电器购置，康养医养设备购置，食堂设备购置等。

- 3.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况

民康养老项目附属设施设备配套项目资金是由自治区本级彩票公益金组成，项目金额为1560万元。2021年按照预算编制绩效管理要求，对该预算项目进行全面梳理、合理保障、加强审核，按照政策依据，对项目每一笔资金进行详细的支出测算，在申报项目时提供了详细的绩效信息，包括立项依据，项目内容，本年度绩效目标，实施周期，投入金额等。

- 使用情况

- 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。截止目前，已使用8.8万元，剩余资金计划2023年支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

- 对地块一、地块二的外环境进行适老化提升改造，室内配套适老化家具家电，结合康养医养需求购置必须的医疗设备，改造后可满足机构内老年人养老需求，营造具有舒适感、安全感、幸福感的环境。

- 2.阶段性目标

- 根据项目区的现状条件、自然环境和项目的总体安排，遵循先难后易的原则，安排项目建设进度。项目准备期为2022年9月底之前，主要任务包括：立项考察、进行项目建设可行性论证，编制可行性研究报告；根据批准的可行性报告进行初步设计，施工图设计；进行主要工程和设备的招标工作，包括施工监理招标、施工招标和设备招标。项目建设工期为2022年10月-2023年6月，主要为施工准备、工程施工，设备购置与安装，竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 为聚焦高龄、失能、半失能老年人医康养需求，通过绩效评价管理对现有的医疗、业务用房从护理能力和消防安全能力等方面进行改造提升，以满足周边养老需求，增加失能失智老人接收能力，提升养老服务多层次，多样化的发展，建成后集监护、生活护理、健康管理、医康养、托管等一体的养老服务中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则包括：

- 1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

- 2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- 3.绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 绩效评价方法：采用比较法，对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 绩效评价标准：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。

- 绩效评价工作过程

- 本单位准备相关资料，根据指标体系内容和报告范本，撰写政策、项目绩效自评报告报送主管业务部门。

- 综合评价情况及评价结论

- 项目资金执行情况良好，无违返财务管理、财经纪律情况发生；会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途与预算批复用途相符，项目支出符合国家财经法律、法规和财务管理制度规定；资金支付程序规范，资产管理制度建全，同时定期对资金的使用情况进行核查；中心财务管理制度、内控制度不断完善，资金使用效率不断提高。

- 绩效评价指标分析

- 我中心严格按照相关规定制定编制绩效目标，根据项目建设内容和建设规模方面设定了绩效指标：第一，数量指标包括购置病床数、购买医疗设备数、购买适老家具批次、购买食堂设备批次、维修项目数；第二，质量指标包括竣工验收合格率、购置设备质量合格率、政府采购率；第三，时效指标包括项目按期完成率；第四，成本指标包括民康养老项目维修及改造成本、医疗设备购置成本、购买家具及食堂设备成本。第五，社会效益指标包括提升社会服务能力；第六，经济效益指标包括设备利用率；第七，服务对象满意度指标包括服务对象满意度。具体预期指标值是按照相关养老机构规范及标准要求设定，项目通过适老化外环境改造和适老设施设备购置，达到提高项目机构硬件设施条件，提升养老服务水平，保障老年人养老质量的目标。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

- 民康养老项目附属设施设备配套建设项目属于“自治区民康养老项目”的附属项目，该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。该项目预算执行进度缓慢，即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变；二是提高财政资金的使用效益，将年度资金使用计划与单位的发展相结合，杜绝财政资金支出的随意性和盲目性，切实发挥资金效益。

- 存在问题

- 预算执行进度缓慢，受疫情影响及硬件设施所限，预算执行进度未达到绩效目标。

- 七、有关建议

- 下一步改进措施：加强预算执行管理，及时制定资金使用计划，加快项目实施进度，加大绩效监控力度，切实提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题