| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老旧小区电路隐患，楼板隐患排除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区畜牧兽医局办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 166 | 166 |  | 163 |  | 10 |  | 98.19% |  | 9.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 166 | 166 |  | 163 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照自治区党委隐患排除要求，对畜牧兽医局管理的新华南路440号和443号院老旧小区隐患电路进行改造，对部分家属楼屋顶进行加固维修。对办公楼内老旧隐患电路进行改造，并对12层会议室部分电器更新，进行简单装修。保证入住质量安全、提高入住综合利用、项目竣工验收合格、按期完成项目工程。排除办公楼和管理小区安全隐患，提高职工和居民安全幸福指数，提高职工和居民满意度。 |  |  |  |  |  | 对畜牧兽医局管理的新华南路440号和443号院老旧小区隐患电路进行了改造，对部分家属楼屋顶进行了加固维修。对办公楼内老旧隐患电路进行了改造，并对12层会议室部分电器进行了更新，进行了简单装修。项目竣工验收合格，按期完成项目工程。排除了办公楼和管理小区安全隐患，提高了职工和居民安全幸福指数，提高了职工和居民满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小区电路改造所需电缆长度 |  |  | >=1500米 | 1500 | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 小区电路改造所需pvc管长度 |  |  | >=1500米 | 1500 | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 小区楼顶加固面积 |  |  | >=2000平米 | 2000 | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量安全率 |  |  | >=98% | 98% | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 综合利用率 |  |  | >=90% | 90% | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 小区改造按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 小区电路改造成本 |  |  | <=116万元 | 113 | 5.6 |  | 5.46 |  | 根据实地项目测算定价减少，在后续预算工作中提高准确性。 |  |
|  |  |  | 小区楼顶改造成本 |  |  | <=50万元 | 50 | 5.2 |  | 5.2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 排除管理小区安全隐患，提高职工和居民安全幸福指数 |  |  | >=90% | 90% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和居民满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.68 |  |  |  |