| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “新疆畜牧网”运行、保障及信息处理补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区牧业信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区牧业信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、制定网站维护的规定，将网站维护制度化、规范化；2、根据需求及业务变化适时改版网站功能页面；3、做好OA公文处理等系统运维、应用工作；4、开展OA公文处理培训工作。5、数据专线租用费用，主要用于视频会议传输；6、新疆电信公司互联网光纤电路接入费用，主要租用新疆电信公司数据专线，将相关计算机设备接入互联网；7、向自治区党委和人民政府政务一体化平台推送信息接口开发；8、全疆视频会议系统（自治区、地州两级），农业农村部全国会议系统终端，自治区人民政府总值班会议终端的运维保障。指挥中心dlp大屏维护，一楼大屏的运维保障。8、三楼、五楼大数据平台、十楼电子政务内网等机房设备运维，续保，设备扩容，故障设备更换，保障视频会议链路、设备正常并提供驻场服务；9、对核心机房网络防火墙升级改造，对四楼指挥中心会议室控制系统、音响、调音、麦克、新风系统等会议系统升级，对五楼机房灯光、地板、吊顶、动环等机房环境设施升级，更换会议照相、摄像设备等设备的升级改造，办公桌椅电脑、打印机、笔记本电脑等办公设备陈旧。 |  |  |  |  |  | 1、制定网站维护的规定，将网站维护制度化、规范化；2、根据需求及业务变化适时改版网站功能页面；3、做好OA公文处理等系统运维、应用工作；4、开展OA公文处理培训工作。5、数据专线租用费用，主要用于视频会议传输；6、新疆电信公司互联网光纤电路接入费用，主要租用新疆电信公司数据专线，将相关计算机设备接入互联网；7、向自治区党委和人民政府政务一体化平台推送信息接口开发；8、全疆视频会议系统（自治区、地州两级），农业农村部全国会议系统终端，自治区人民政府总值班会议终端的运维保障。指挥中心dlp大屏维护，一楼大屏的运维保障。8、三楼、五楼大数据平台、十楼电子政务内网等机房设备运维，续保，设备扩容，故障设备更换，保障视频会议链路、设备正常并提供驻场服务；9、对核心机房网络防火墙升级改造，对四楼指挥中心会议室控制系统、音响、调音、麦克、新风系统等会议系统升级，对五楼机房灯光、地板、吊顶、动环等机房环境设施升级，更换会议照相、摄像设备等设备的升级改造，办公桌椅电脑、打印机、笔记本电脑等办公设备陈旧。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网站服务器软件维护数量 |  |  | ≥2套 | 2套 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 网站服务器硬件维护数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 机房维护个数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网链路租用条数 |  |  | ≥4条 | 4条 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 维修精密空调 |  |  | ≥3台 | 3台 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 网站服务器软件维护数量 |  |  | ≥2组 | 2组 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 5% | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 机房故障修复处理时间 |  |  | ≦1天 | 1天 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 软件系统故障修复处理时间 |  |  | ≦1天 | 1天 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办公系统成本 |  |  | ≦15万 | 15万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网链路租用成本 |  |  | ≦45万 | 45万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 机房运维成本 |  |  | ≦35万 | 35万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 网络防火墙升级改造成本 |  |  | ≦10万 | 10万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 会议系统升级成本 |  |  | ≦15万 | 15万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 机房环境设施升级成本 |  |  | ≦10万 | 10万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 设备的升级改造成本 |  |  | ≦15万 | 15万 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 办公经费 |  |  | ≦5万 | 5万 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升整体服务应用能力和保障水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | ≥3年 | 3年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受用人员（含基层应用人员）满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |