附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区档案馆新馆项目建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区档案馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5377 |  | 5377 | 5377 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5377 |  | 5377 | 5377 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年预计完成自治区档案馆新馆建设项目工程5000万元投资。主要用于工程进度、设备安装、项目招标、技术咨询服务等 开支。财政由自治区档案馆搬迁费中调剂使用377万元用于新馆建设，完成室外工程、立体停车系统等工程建设。 |  |  |  |  |  | 2019年自治区档案馆新馆建设项目工程施工收尾工作，各单项工程资金支付到80%-90%、完成了主要设备的采购、项目招标、技术咨询服务等方面的工作。目前，各项工程支出都控制在工程概算以内，对将要发生的工程费用做了详细的测算，其主要用于土建工程、消防工程、通风空调工程、外幕墙装修工程、室内装修工程、采暖热交换机房工程及展览厅布展、地下立体车库安装、档案消毒设备采购等支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 室内装修 |  | 734 |  | 734 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电信息化 |  | 774 |  | 774 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 密集架设备安装 |  | 564 |  | 564 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 室外装修 |  | 318 |  | 318 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 展览 |  | 767 |  | 767 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高低压配电 |  | 203 |  | 228 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 室外工程 |  | 473 |  | 468 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 加固工程 |  | 46 |  | 46 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 暖通空调 |  | 258 |  | 258 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 消防工程 |  | 148 |  | 148 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 土建项目 |  | 746 |  | 746 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 消毒设备 |  | 68 |  | 68 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 立体 |  |  | 立体停车设备 |  | 150 |  | 125 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 外线廊道使用费 |  | 13 |  | 13 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设计费 |  | 45 |  | 45 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 监理费 |  | 63 |  | 63 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 造价咨询费 |  | 3 |  | 58 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 律师费 |  | 4 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新馆建设工程质量 |  | 验收合格 |  | 验收合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设工程完成时间 |  | 12月31日 |  | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色环保达标 |  | 绿色设计理念 |  | 无污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期使用 |  | 使用寿命50年 |  | 50年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强档案馆服务功能 |  | 为社会提供查阅档案便捷、设施舒适的环境 |  | 为社会提供惠民场所 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 工程满意度 |  | 90% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |