附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 煤炭建设项目工程质量监督管理、认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 自治区能源发展信息中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 37.00 |  | 37.00 | 37.00 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.00 |  | 37.00 | 37.00 |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对全区在建、改建、扩建、技术改造矿井工程质量实施监督管理。抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量，抽查主要项目工程建筑材料、建筑构配件的质量，组织和参与工程质量事故的调查处理，依法对违法违规行为实施处罚。从而为企业安全生产提供了有力的保障，同时也保护了广大群众的生命安全，为社会长治久作出了贡献。 |  |  |  |  |  |  | - 实际到矿检查32矿次。 - 安全大检查，共检查七个地州（市）28处煤矿，共检查356条问题。 - 对14个煤炭建设项目（含配套项目）进行了单项工程认证。涉及单位工程797个。为8个达到条件的项目出具了《单项工程质量认证书》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | "太阳杯"优质工程的申报 |  | 6个 |  | 5个 | 4 | 3.3 |  | 企业未完工 |  |  |
|  |  |  |  | 抽查、抽测及工程主体结构安全和主要使用工程实体质量 |  | 到矿检查矿次40次 |  | 32次 | 4 | 3.2 |  | 部分企业项目因手续、资金不到位等问题未开工 |  |  |
|  |  |  |  | 抽查单位执行工程建设法律法规的情况 |  | 到矿检查矿次40次 |  | 32次 | 4 | 3.2 |  | 部分企业项目因手续、资金不到位等问题未开工 |  |  |
|  |  |  |  | 抽查地基处理、混凝土结构等验收情况 |  | 到矿检查矿次40次 |  | 32次 | 4 | 3.2 |  | 部分企业项目因手续、资金不到位等问题未开工 |  |  |
|  |  |  |  | 抽查工程验收的组织形式、程序、结论的覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查工程主体结构安全结构实体材料质量。 |  | 到矿检查矿次40次 |  | 32次 | 4 | 3.2 |  | 部分项目因手续、资金不到位等问题未开工 |  |  |
|  |  |  |  | 对全区矿区站的年度考核。 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监督工程竣工验收等竣工验收情况 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 煤炭建设项目参建单位信息资料备案率 |  | 90% |  | 0 | 0 | 0 |  | 国家取消了参建单位信息资料备案制 |  |  |
|  |  |  |  | 全区矿区站长会议 |  | 2次 |  | 1次 | 4 | 2 |  | 因经费不足 |  |  |
|  |  |  |  | 全区煤炭在建项目安全大检查 |  | 到矿检查矿20次 |  | 14次 | 4 | 2.8 |  | 部分企业项目因手续、资金不到位等问题未开工 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 已完工煤炭建设项目竣工验收覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 煤炭建设项目安全生监督检查覆盖率 |  | 95% |  | 100% | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 支付外聘人员1-12月工资福利支出 |  | 15万元 |  | 15万元 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 煤矿在建项目质量事故起数 |  | 不超过国务院安委会下达的控制指标 |  | 不超过国务院安委会下达的控制指标 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已竣项目质量事故起数 |  | 不超过国务院安委会下达的控制指标 |  | 不超过国务院安委会下达的控制指标 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 煤炭项目质量监督检查服务投诉率 |  | ≤2% |  | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.9 |  |  |  |  |