自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年自治区有色地勘局专项预算 |  | 自治区财政厅 | 9716万元 | 2015年 |
| 专项业务费预算的目的和用途 | 我单位2015年承担的自治区矿产资源专项资金项目共79个。属于新疆维吾尔自治区国土资源厅于2015年4月至12月下发的新国土资函[2015]120号文至新国土资函[2015]330号文所发经费预算；项目支出功能科目列2200120，本年已收到财政拨款9716万元；主管部门自治区地质勘查基金项目管理中心，设立时间2014－2016年。 |  |  |  |
| 专项业务费的分配原则与管理方式 | 我单位在财务管理和会计核算方面按照《地质勘查单位财务制度》、《地质勘查单位会计制度》、《事业单位会计制度》的要求，严格按照政府收支分类科目列支，专款专用。支出功能科目列入2200120款“矿产资源专项收入安排的支出”科目。严把经费使用审核关，支出做到合规、合法，无随意截留、挤占、挪用项目经费现象发生，确保了项目资金专款专用。具体使用资金情况如下：支付2015年地质项目勘查专用款9716万元。 |  |  |  |
| 专项业务费预算当年的使用情况和效益情况 | 本项目上年结余4892万元，本年预算9716万元，已收到财政下拨项目经费9716万元。截止2015年12月31日止本项目实际支出8696万元，项目结余5912万元。 |  |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年自治区有色地勘局专项预算 |  | 自治区财政厅 | 9716万元 | 2015年 |
| 专项业务费管理与执行中存在的问题 | 1、项目工作区位当地山区及草原区，项目槽探、井探、钻探施工需要临时破坏草场，环保要求较高，甚至不允许开展野外工作，给单位造成很大压力。 2、在实际工作中，经济工作与技术工作有时出现脱节现象，经济数据不能及时真实反映地质项目工作进展情况，主要原因是项目工区远离驻地报账不及时以及有些费用已发生但还未及时支付，还有些费用由于物价上涨过快及其他原因，使地质项目工作手段预算与实际发生额产生较大差异，如草原补偿费。 |  |  |  |
| 专项业务费使用单位自评意见 | 1、积极与当地矿管、草原、公安部门进行协商，为项目的实施创造良好、和谐的外部环境。 2、进一步加强对项目的监督、检查和指导。重点开展项目经费的监督、检查，强化各单位人员项目经费管理的意识，促进项目财务管理水平的不断提高。 |  |  |  |
| 主管部门考评意见 |  |  |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年自治区有色地勘局专项预算 |  | 自治区财政厅 | 9716万元 | 2015年 |
| 财政厅业务处考评意见 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题和建议 |  |  |  |  |

说明：1、本表为资金使用单位、主管部门及财政厅通用表格，填表人分别填报相应行次。2、表格可根据内容情况延伸填报。