自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：网络与重要信息基础设施运维保障

实施单位（公章）：自治区污染物监控与信息中心

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

自治区污染物监控与信息中心是直属于自治区生态环境厅的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为县（处）级。主要负责组织开展全区各企业污染物排放情况监控，负责国控、区控重点污染源自动监控系统运行管理及技术指导；组织开展直征企业在线监测数据有效性审核、自动监控设施运行监督考核和自治区国控重点监控企业在线监控平台运行及维护工作。承担全区生态环境保护系统信息化建设工作，负责组织拟订自治区生态环境信息化标准、技术规范和发展规划; 组织开展全区生态环境信息资源整合共享工作；承担自治区生态环境厅信息网络、电子政务、信息安全、应用系统建设与运行维护工作；指导自治区生态环境厅系统及地、州、市环境信息化建设工作等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

对自治区电子政务内网、自治区政府专网、全区环保电子政务外网、全区环保专网、互联网、内部局域网；在用的工作用计算机、打印机、服务器及存储设备、网络安全设备、不间断电源及空调设备；集中部署的生态环境厅云计算平台1套、云桌面系统1套；在线运行的自治区生态环境厅网站系统、重点企业自行监测信息发布平台、机要公文传输系统、自治区环保厅公文管理系统、环境风险防控与应急管理平台、国控重点污染源自动监控系统、重点污染源智能视频监控分析系统、水环境监测预警与考核评价综合管理系统、污染源监测数据管理与信息共享系统、机动车尾气检测和数据管理平台、环境信访信息系统、建设项目环评审批数据管理系统、环境监察移动执法系统、环境空气质量自动站联网与数据管理平台等20余套信息系统，以及办公区政务公开显示系统、视频监控系统、公共广播系统、会议扩声系统等进行运行维护，保障自治区环保厅网络机房及信息系统的正常运行，确保环保厅各项业务工作的正常开展，为环境监管工作提供了有效支撑。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目安排预算资金140万元，全部为2018年财政预算内资金，其中劳务费29.4万元、办公费5.77万元万元、租赁费23.04万元、维修护费65.7万元，其他资金10.19万元、公务用车相关费用1万元、社会保障费2.5万元、电费2.4万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目实际执行资金140万元，其中劳务费31.9万元、办公费5.77万元、租赁费23.04万元、咨询费18万元,维修护费57.89万元，公务用车相关费用1万元、电费2.4万元。

（三）项目资金管理情况分析

自治区污染物监控与信息中心严格按照《自治区财政专项资金管理办法》、《自治区环保厅财政专项资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区主要污染物减排专项资金管理暂行办法》等办法，从制度上规范项目资金的管理和使用。在项目实施过程中，做到专款存储、单独建帐、专款专用、规范核算，不以任何理由截留、挪用、侵占项目资金，并做到尽量节约资金，以保证工作目标的顺利完成。2018年实际使用资金140万元，与预算确定的资金使用用途一致。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

自治区污染物监控与信息中心坚决贯彻落实生态厅的决策部署，按照政府采购相关规定，根据资金额度采用相应的采购方式开展招标工作。针对项目重点工作内容采取阶段性考核验收，验收合格后支付资金。

（二）项目管理情况分析

严格按照自治区生态环境厅综合信息系统应用管理规定、自治区生态环境厅计算机及网络维护管理办法、自治区环保业务专网管理办法（征求意见稿）、自治区生态环境厅重要信息系统运维管理办法（试行）等要求开展工作。

我中心定期总结梳理工作中存在的问题，及时化解工作难题，保障各项工作的顺利开展。开展可针对性技术培训，不断提高工作质量，确保工作规范有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

网络核心机房、各业务信息系统、各综合弱电系统、计算机终端设备等信息基础设施长期稳定运行，未发生网络安全事件，保障了生态环境厅各项业务工作的正常开展。

2018年全年重点污染源数据传输有效率、自行监测完成率均达到国家考核要求。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 继续做好自治区电子政务内网、自治区政府专网、全区环保电子政务外网、全区环保专网、互联网、内部局域网等6个网络和机要公文传输系统、党委信息报送系统、纪委信息交换系统、自治区电子公文传输系统、全区环保视频会议系统、全区环境监察移动执法系统、全区重点污染物在线监控系统等主要业务信息系统，以及全厅政务公开显示系统、视频监控系统、公共广播系统、会议室等弱电系统，办公计算机、打印机，服务器及存储设备、网络安全设备、不间断电源及空调设备等日常运行维护工作，对老旧设备有计划的进行维保或更换，加强对重要信息网络和业务应用系统的运维能力，确保各信息网络、业务应用系统、基础设施能够满足当前形式下的要求，保持正常运转。

# 继续做好新疆重点监控企业自行监测信息发布系统、新疆维吾尔自治区国控重点污染源自动监控系统平台、新疆维吾尔自治区重点污染源智能视频监控分析系统等在线信息系统的日常运行维护，及时处理软件运行中突发的问题，为我区的环境监管、环境执法提供高效可靠的信息技术支撑。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一年来，我中心不断加强制度建设，坚持民主决策，重大事项和大额资金使用一律经中心党委会集体研究决定。严格执行财务报销三级审核签字程序和办公用品采购,不断提高工作效能和财政资金使用效益，中心管理不断趋于规范，中心职工思想状态、团队意识和工作积极性等方面都呈现良好发展势头。我中心的各项工作虽然取得了一定的成绩，但与生态环境厅党组的要求还有很大差距，还存在一些明显的问题和不足，不能适应新时期环境管理需要，工作效率不够高。

下一步我中心将在生态环境厅党组的领导下，认真履行职能，继续加强内部管理，积极争取资金开展信息化建设，不断提高工作质量,提前做好运维准备工作，梳理以往运维工作中发生的问题，对容易损坏的设备进行备件，确保生态环境厅的信息网络、业务应用系统、基础设施能够正常、稳定的提供服务。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

根据项目资金安排和建设目标，对照合同及运维内容进行对比验证，形成维护工单，定期对维护工作进行现场考核和满意度调查，并按照项目绩效管理有关规定开展自评工作。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》