新疆财政支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：自治区农村环境综合整治专项资金

实施单位（公章）：自治区生态环境厅本级

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1  月 20 日

2018年自治区农村环境综合整治项目财政支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年11月29日，新疆维吾尔自治区生态环境厅正式挂牌成立，由原来的自治区环保厅更名为自治区生态环境厅，内设14个处、13个直属事业单位。将原自治区环境保护厅的职责，以及自治区发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，自治区国土资源厅的监督防止地下水污染职责，自治区水利厅的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，自治区农业厅的农业面源污染治理职责等整合，组建自治区生态环境厅，作为自治区人民政府组成部门。主要职责包括落实国家环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和自治区减排目标的责任，负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向，国家和自治区财政性资金安排的意见，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测和信息发布及开展环境保护科技工作等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目预算8400万元，资金拟支持全疆各地（州、市）以村为单位开展农村环境综合整治。通过改善村庄人居环境、实施农村生活垃圾治理、生活污水处理、农村饮用水水源地环境保护、畜禽粪便处理等农村生态环境专项治理工作，进一步改善我区村容村貌，农村环境基础设施建设得到进一步加强，村庄污染防治能力得到提升、人居环境质量得到改善。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据自治区的统一安排部署，2018年农村环境综合整治项目以“村级惠民生”项目方式进行实施。按照自治区的要求以及我厅开展“三民”活动和扶贫工作的实际需要，实际下达我厅2018年村级惠民生工程项目资金8400万元，其中自治区资金7000万元、中央资金1400万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年实施农村环境综合整治项目共计177个，涉及11个地（州、市）、45个县（市、区）、113个乡镇、177个村庄，按照分配方案，每个村庄拨付资金50万元，主要用于开展全区农村生活垃圾处理、污水处理、畜禽养殖污染治理、农村饮用水源地保护、村庄绿化亮化等村容村貌及环境治理保护建设工程和民生工程。项目资金拨付文件及分配方案于2018年5月25日以新财建 〔2018〕99号文下达各地州市，目前资金已经全部到县财政账户。

（三）项目资金管理情况分析

按国家、自治区有关资金管理制度、办法执行。专项资金使用严格按照《自治区财政专项资金管理办法》、《中央农村环境保保专项资金管理暂行办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。从自治区、到各地州市、县市区制定了适合相应的资金管理办法，确保了专项资金专款专用。各县（市）建立专门的农村环保项目财政专户，资金往来都通过财政专户来执行，坚决杜绝私设账户，绕开财政监管的支付行为发生。项目实施过程中严格执行县级财政报账制，并须由县级环保局和财政局主要领导签字后方可给项目建设方拨款。我厅定期对专项资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动态管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年实施农村环境综合整治项目共计177个，涉及11个地（州、市）、45个县（市、区）、113个乡镇、177个村庄，目前资金已经全部到县财政账户，各项目都在按计划实施中，项目的日常检查和调度主要由自治区“访惠聚”办公室组织实施，我厅积极配合“访惠聚”办参与项目的监督检查。根据最新调度结果，截止2019年1月，项目完工率达97.18%、验收率达87.01%，资金执行力达88.74%。

（二）项目管理情况分析

一是加强督查。项目下达后，我厅按照自治区“访惠聚”办的安排部署，组织地州市环保局对我厅安排的村级惠民生项目进展情况进行自查、督查，并组织检查组对项目实施情况进行抽查。二是简化程序。为推进项目实施进度，我厅积极采取措施简化工作程序，对确需调整、变更的项目，由自治区审批简化为备案，项目由地州市环保局会同当地“访惠聚”活动领导小组办公室、财政局批复后，报自治区“访惠聚”活动领导小组办公室、环保厅、财政厅备案，工作程序的简化，在一定程度上缩短了变更项目工作周期。三是加强调度工作，督促各地州加快项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

通过项目的实施，不但改善了农村居住条件，进一步消除了垃圾对农村居民的健康隐患，提高农村群众生活质量。

2.项目实施的社会效益分析

项目实施后，涉及11个地（州、市）、45个县（市、区）、113个乡镇、177个村庄，项目受益人口近20万，有效改善村庄人居环境。群众生活垃圾随意丢放，随意堆放粪便的现象有所减少，垃圾定点存放清运率有所升高，农村环境卫生有了很大的改善，农民的环境意识有所增强。

3.项目实施的生态效益分析

项目所涉及村庄环境污染问题基本得到解决，污染物防治能力显著提升，人居环境质量持续改善，使项目所涉及农村生活污水、垃圾和畜禽养殖废弃物得到有效处理处置。

4.项目实施的可持续影响分析

调动广大农民群众参与农村环境工作的主动性和自觉性，营造全社会关心、支持、参与农村环境保护的浓厚氛围。农村环境管理体制和长效机制健全完善。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

各项目都在按计划实施中，大部分都已经完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是督促项目按计划和阶段性目标有序实施；二是配合自治区访惠聚办做好项目日常调度工作；三是加强管理，确保所有项目正常投入使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.存在的问题

2018年中央农村环境综合整治项目均已完工并投入运行，绩效目标已完成。项目预算尚未全部支出的原因：一是部分项目预留5%的保证金，待项目正常运行一段时间后再支出；二是部门项目已完成项目批复建设内容，但仍有少量结余；三是新疆受气候因素影响、施工期短，因此涉及土建项目进度相对较慢。

（二）建议

一是项目严格实施报账制，确保资金拨付到位及时、专款专用，专项核算。

二是严格执行村务公开制度，对资金的安排、使用、管理和验收办法等情况进行张榜公布。

三是合理安排时间，冬季办理前期手续，夏季抓紧施工。

六、项目评价工作情况

项目实施和评价的依据如下：

1.自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知（新党办发[2018]22号）

2.财政部 环境保护部关于印发《中央农村节能减排资金使用管理办法》的通知（财建[2015]919号），2015年10月

3.环境保护部《关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知》（环办生态函[2016]109号）

4.关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）

5.《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年4月25日）

6.《自治区党委自治区人民政府关于加强全区生态文明建设的实施意见》（新党发[2016]8号）

7.《关于拨付自治区环保厅2018年“访惠聚”村级惠民生项目资金的通知》（新财建〔2018〕99号）

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

新疆维吾尔自治区环境保护厅

2019年1月20日