自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：临时办公场所租赁费用和办公用房维修改造费用

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1 月 30 日

- 项目概况

- （一）项目负责部门基本情况

资产管理处属于自治区机关事务管理局的内设处室，主要负责自治区本级党政机关办公用房管理调配工作；负责自治区本级党政机关公务用车管理工作；负责自治区区直机关周转住房的统一管理工作；负责自治区省级干部住房、用车的保障管理工作。

- （二）项目绩效目标

临时办公场所租赁费用和办公用房维修改造费用，资金共计150.56万元，已于5月中旬拨付到自治区机关事务管理局账户，用于解决自治区防范处理邪教办、关工委租用新法宾馆作为临时办公场所费用和维修改造位于乌鲁木齐市团结路257号办公用房费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况分析。2018年，自治区财政下达临时办公场所租赁费用和办公用房维修改造专项经费150.56万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。办公用房临时租赁费用：拨付自治区关工委租赁7间办公室租金19.11万元（182天×150元/天×7间办公室），拨付自治区防范处理邪教办27.3万元（182天×150元/天×10间办公室），合计46.41万元。办公用房维修改造费用：用于位于乌鲁木齐市团结路257号办公用房维修改造。经消防部门检测，不具备消防条件，未进行维修改造。结余103.85万元，经局党组研究并报请自治区财政厅同意，用于自治区第二联合办公大院办公楼外墙维修改造项目。截止2018年12月，共使用专项经费150.56万元，因留存质保金专项经费结余59967.69元，实际执行进度96%。

（三）项目资金管理情况。一是完善监管规章制度。建立健全资金专账管理制度，抓好日常记账，从严安排支出。二是开展定期检查。定期对资金的使用情况进行监督检查，重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了资金的使用安全。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织和管理情况分析。临时办公场所租赁费用和办公用房维修改造专项经费实施以资产管理处为主体，局规划财务（审计）处负责项目资金使用过程监管。根据资金支出规模实施分类审批办法，实行对项目资金预算审核、事中执行审批、事后效果评价，显著提升了资金的使用效益，有效解决了自治区防范处理邪教办、关工委办公场所问题。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

根据2017年11月自治区纪委向自治区党委报送的《关于协调解决自治区监察委员会成立后办公用房的请示》，将自治区党委第二联合办公楼调整给自治区纪委监委使用，将自治区人防办、防范处理邪教办、关工委等单位于2017年12月20日迁出。经我局协调，自治区防范处理邪教办、自治区关工委租用新法宾馆客房作为过渡期临时办公场所，并计划将位于乌鲁木齐市团结路257号办公用房（自治区商务厅腾退办公用房）进行维修改造，供两家单位使用。据此情况，我局向自治区财政厅申请专项经费150.56万元。

因该办公用房经消防部门检测，不具备消防条件，未进行维修改造。结余103.85万元，经局党组研究并报请自治区财政厅同意，用于自治区第二联合办公大院办公楼外墙维修改造项目。

（二）项目绩效未完成的原因分析。

截止2018年12月，共使用专项经费150.56万元，因留存质保金专项经费结余59967.69元，实际执行进度96%。

四、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 此项经费为根据自治区党委工作安排，为防范处理邪教办、关工委解决办公用房问题的专项资金，无后续计划。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议。

- 1.主要经验

- 一是加强协调，密切配合。积极主动加强与自治区财政厅等相关部门的沟通协调，形成合力，提高工作效率。二是健全制度，强化监督。健全完善资金管理制度，加强对资金的规范管理，确保专项资金管理的规范化和程序化。

- 2.存在问题

绩效评价方面还有待加强。对项目的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

- 3.几点建议

切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保建设项目顺利实施。

附件：自治区财政项目支出绩效自评表

新疆维吾尔自治区机关事务管理局

2019年1月30日

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 临时办公场所租赁费用和办公用房维修改造费用 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1505600元 |  | 执行数： | 1445632.31元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1505600元 |  | 其中：财政拨款 | 1445632.31元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 用于解决自治区防范处理邪教办、自治区关工委临时租用办公场所费用及乌鲁木齐市团结路257号办公用房维修改造费用 |  |  |  | 解决自治区防范处理邪教办、自治区关工委办公场所问题 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成工作量 |  | 100%完成工作 | 100%完成工作 |
|  |  |  | 指标2：临时租用办公场所单位数量 |  | 2家单位 | 2家单位 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目支出合理性 |  | 100%合理 | 100%合理 |
|  |  |  | 指标2：项目质量达标性 |  | 达到项目质量要求100% | 达到项目质量要求100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：拨付时效 |  | 办公用房临时租赁费用100%及时拨付到位 | 办公用房临时租赁费用100%及时拨付到位 |
|  |  |  | 指标2：拨付时效 |  | 第二联合办公大院办公楼外墙维修改造项目100%及时拨付到位 | 第二联合办公大院办公楼外墙维修改造项目100%及时拨付到位 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算执行率 |  | 96% | 96% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：解决自治党政机关办公用房数量 |  | 为自治区两家党政机关解决了办公用房，受到自治区601办、关工委好评 | 为自治区两家党政机关解决了办公用房，受到自治区601办、关工委好评 |
|  |  |  | 指标2：解决自治区联合办公大院多家单位办公用房节能保温问题 |  | 自治区信访局、自治区侨联、自治区清房办等3家单位办公用房外墙保温问题，受到好评 | 自治区信访局、自治区侨联、自治区清房办等3家单位办公用房外墙保温问题，受到好评 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |