附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：流浪救助管理机构建设项目

实施单位（公章）：各地县民政局

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年自治区本级福利彩票公益金资助流浪救助管理机构专项资金500万元，支持9个地、县、市救助管理站（未成年人救助保护中心）建设及设施设备配置。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目内容：进一步改善全区救助管理机构设施条件，资助县级以上救助管理机构（救助管理站和未成年人救助保护中心）新建、改扩建或维修等设施建设，加强必要的设施设备配置。

预期目标:按照“以人为本、为民解困”的理念，围绕完善功能、提高服务的目标，加强救助管理机构设施设备建设，为流浪乞讨人员提供生活照料、医疗救治、教育矫治等细致周到、无微不至的服务，满足救助对象基本需求，不断提升全区救助管理机构救助服务质量和水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

截至目前，自治区补助资金500万元已下拨各地、州（市），共计资助8个地州市的9个救助管理站（未成年人救助保护中心）。项目对1个地级项目资助100万元，8个县（市）级项目每个资助50万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

各地加大对9个救助管理站（未成年人救助保护中心）基础设施建设专项资金管理使用情况的跟踪、监督、检查，严格落实配套资金，确保资金使用安全，确保资金专款专用。

（三）项目资金管理情况分析

各地加大对9个救助管理站（未成年人救助保护中心）基础设施建设专项资金管理使用情况的跟踪、监督、检查，严格落实配套资金，确保资金使用安全，确保资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

各项目民政部门改造提升项目坚持定位明确，稳步推进，整合资源、厉行节约，科学配置、完善功能的原则，均于年内开工。

（二）项目管理情况分析

各地加大资金使用管理工作力度，专项资金实行专款专用，严防截留、挤占、挪用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

资金实行专款专用，用款程序规范，符合相关财务管理制度及相关规定。各地救助管理机构基础设施建设进一步完善，机构功能进一步健全，机构服务和管理水平有了进一步提升，取得了较好的社会效益，受到了基层民政部门级各救助管理机构的好评。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

除阿瓦提救助管理站还未实施，其余已全部完成。我们将继续督促阿瓦提县民政局，尽快实施此项目。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是加强资金管理。加大对基础设施建设专项资金管理使用情况的跟踪、监督、检查，严格落实配套资金，确保资金使用安全。

二是加强项目监督跟进。持续加强监管，加快项目建设进度，确保如期完工。

三是建立健全公示制度。加大社会各界监督力度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验做法：一是加强领导。专人负责项目工作，统筹规划，抓好落实。二是严格资金管理。在财政支出专项资金上，各地做到了专人、专帐、专户管理。二是抓紧项目推进。严格按照绩效目标的要求，循序渐进，优质高效推进各项任务。

存在问题：一是基层救助管理机构工作力量薄弱。建议自治区财政加大支持力度，采取购买服务方式解决人员不足问题。二是救助管理机构基础设施不能满足救助管理工作要求。建议根据我区救助管理工作面临的新形势，自治区财政继续加大对救助管理机构资助力度，切实保障生活无着流浪乞讨人员

建议：一是加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。二是加大对救助管理机构项目专项资金的投入，推进项目建设，保障受助人员权益。

（三）其他

六、项目评价工作情况

资金实行专项核算，用款程序规范，符合财务管理制度等相关规定。资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，资金使用合理、社会效益显著。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 流浪救助管理机构建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 民政厅 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 500 |  | 执行数： | 500 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 500 |  | 其中：财政拨款 | 500 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 资助9所县级以上救助管理机构（救助管理站和未成年人救助保护中心）新建、改扩建或维修等设施建设，加强必要的设施设备配置。为流浪乞讨人员提供服务，满足救助对象基本需求，不断提升全区救助管理机构救助服务质量和水平。 |  |  |  | 50%已改扩建完毕，其余机构将于2019年10月之前建设完毕，投入使用。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：新建、改扩建设或维修等设施建设，配置设施设备机构数量 |  | ≥9所 |  |
|  |  |  | 指标2：建设资金数量南疆占比 |  | ≥45% |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格 |  | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：资金下拨时间 |  | 10月底前 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  | 85% | 进入冬歇期，完成50% |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善救助管理机构设施条件,完善机构服务设备，提升救助管理机构救助服务质量。 |  | 机构功能布局合理，服务设备齐全，分区管理，生活、教育、安全、消防等设施更完善、便利，救助能力明显提升。 |  |
|  |  |  | 指标2：为流浪乞讨人员提供服务，满足救助对象基本需求，为社会稳定和长治久安总目标服务。 |  | 提升救助管理和服务水平，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助服务。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：项目发挥作用的可持续性 |  | 为生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，不断完善社会救助体系。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受助人员满意率 |  | ≥85% |  |