附件1：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项 目 名 称：全区扶贫调度视频会议系统自治区本级建设项目

实施单位（公章）：统计评估处（数据管理中心）

主管部门（公章）：自治区扶贫开发办公室

项目负责人（签章）：肖辉

填 报 时 间：   2019年1月 19 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

数据管理中心成立于2017年6月，主要承担自治区扶贫开发办公室信息化建设相关工作、配合业务处室做好数据管理分析等相关工作。目前，数据管理中心编制10人，在岗10人。主要开展的相关工作有：自治区扶贫大数据管理平台建设和运维保障、扶贫门户网站建设和运维保障、新疆扶贫APP建设及运维保障、扶贫办中心机房建设及维护、扶贫办网络设备维护及安全保障、扶贫数据管理、比对、提取、分析等相关工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：2019年底前完成全区扶贫视频调度指挥系统建设项目的建设任务。为更好的完成精准扶贫精准脱贫目标任务，依托信息化建设为扶贫工作提供有力支撑，按照中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见（中发〔2018〕16号）中抓紧完善扶贫开发大数据平台，更好地发挥自治区大数据平台指挥，监测、调度作用的要求，依托自治区政法维稳视联网建设覆盖区地县乡三级扶贫办，特别是南疆四地州深度贫困县、乡的调度指挥会议系统，强化扶贫工作的指挥调度和业务培训，极大地方便了工作、提高了效率、节约了成本，实现全区扶贫工作的精准化、高效化。项目建设按照分级负责、无缝对接、费用自理的原则，依托自治区政法综治视联网分级建设扶贫视频调度会议系统，统一接入自治区政法综治视联网，自治区本级制定建设规划和技术标准，地州县市按规划及技术标准自行投入建设，自治区扶贫办负责本级投入及建设，完成全区13个地州、35个贫困县视频会议系统建设，实施脱贫攻坚视频高度目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据脱贫攻坚工作需要，新增全区扶贫调度视频会议系统自治区本级建设项目，在2018年年底追加预算79万元，实际安排财政专项资金79万元，落实79万元，全部用于项目建设。

（二）项目资金实际使用情况分析

经政府采购公开招标，自治区本级建设财政投入专项资金共计79万元，主要用于会议融合调度系统(网络版)1套11万元，会议管理服务系统1套10万元，移动融合服务平台系统1台21万元、会议监控终端1台7万元、会议灯光改造10万元、视频会议录制设备5万元、视频控制终端4万元，中控系统11万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目采用公开招标方式组织实施，严格执行项目招标和财政资金管理相关规定。同时，结合项目实施，制定有针对性的资金使用管理办法，监督项目实施进展，确保项目资金管理合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目严格按照财政扶贫资金项目管理要求，组织实施，成立了项目实施工作专组，明确要求，加强监管，确保项目保质保量完成，于11月份按计划顺利完成。

（二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，我办成立由办主要领导任组长的续建项目建设领导小组，明确分管领导，制定项目监督管理相关制度，强化日常监督检查，推动项目建设按期完成，并达到预期成效。

四、项目绩效情况

截至目前，通过自治区视频会议系统，召开区、地、县、乡、村五级培训会2次，到县市级培训会8次，业务专项培训会2次，国扶办转播培训会议2次，极大地提高了工作效率，节约了办公成本。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目建设完成后，自治区扶贫办将充分发挥视频系统的使用，建立视频系统管理制度，能用视频召开的会议，尽量用视频会议方式组织召开，达到减少办公成本，提高工作效率的目的。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

为保证项目按时高质量的完成，我办专门成立自治区扶贫办信息化项目建设工作领导小组，办主要领导任组长，分管领导任副组长，各处室负责同志为成员，办公室设在数据管理中心，形成单位一把手负总责，分管领导负主责，经办人员具体负责，形成一级抓一级、层层抓落实的责任管理制度，保障项目建设的顺利实施。

存在的问题主要是资金投入有限，分级建设增加项目对接难度。

六、项目评价工作情况

项目实施完成后，经专家评审达到建设要求和目标。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》