|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运维保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔族自治区生态环境厅 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目用于自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台的运维保障；委托第三方对总量控制及排污权全业务监管信息平台一套进行运维，维护服务器数量不少于两台，平台故障修复率达到95%以上，平台故障响应时限不超过两小时，通过项目的实施有效保障平台系统整体安全稳定运行；优化完善重要业务系统功能，使重要信息系统更好的为业务做支撑。 | | | | | | 本年度完成信息化运维服务，业务系统，基础设施的管理以及日常维护。确保了2023年度自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台系统的正常稳定运行，提高了业务系统功能，达到项目实施预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护服务器数量 | | | ≧2个 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 网络连通率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 平台故障修复率 | | | ≥95% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 平台故障响应时限 | | | ≦2小时 | 1小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年度系统维护成本增长率 | | | 0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 总量减排等环保业务办理工作效率 | | | 有所提升 | 有所提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |