自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目支出

绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）

实施单位（公章）：新疆医科大学第八附属医院

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：王刚

填报时间：2024年4月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

新疆医科大学第八附属医院作为自治区唯一一所传染病医院，长期以来致力于创新实践重大传染病防治体系的建设，积极推动了新疆在重大传染病领域学科人才培养、疾病防治等方面的发展，2016 年，我国传染病临床领域首个中科院院士专家工作站落户该医院。以新疆医科大学第八附属医院为核心，辐射下端 96 家县级传染病医院、综合医院感染科等。通过远程医疗会诊系统，向新疆各地州县基层医院及抗病毒治疗点提供传染病相关远程会诊、远程影像会诊、第三方会诊系统（如心电、病理等）整合、分级诊疗、双向转诊及远程预约、远程医学教育、信息发布与查询、统计分析等远程医学应用综合服务，满足各级医疗机构多方位远程医疗应用需要。新疆传染病远程医联体平台建设，有效借助心医国际学科建设优势，实现以新疆医科大学第八附属医院为核心的医联体远程网络覆盖全疆，进而从最基层第一时间搜集传染病患者信息，第一时间治疗，加强重大传染病和新发突发传染病预防控制，有效防止疫情扩散。新疆医科大学第八附属医院作为传染病专业医院，充分发挥其“传、帮、带”作用，临床、护理、药剂、放射、影像、检验、医院管理等专业，积极培养医疗人才。制定卫生应急预案管理制度、应急值守、队伍管理、物资管理、训练、演练、奖惩、响应、评估管理、例会等制度规范；开展各类医院常见或常年承担的突发传染病的收治、诊断、治疗、报告、人员防护、消毒隔离等内容的应急训练和不明原因肺炎、中东呼吸综合征、人感染 H7N9 禽流感以及其他突发传染病疫情的应急演练。

《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量，促进形成强大国内市场的行动方案》（2019 年 2 月 19日，国家发改委等十八部门联合发布）要求：提高医学应急救援和传染病防治能力。加强传染病医院建设，全面提升艾滋病、结核病等重大传染疾病防治能力。按照《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）要求，新疆医科大学第八附属医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分，在传染病防治中应发挥重要的作用，因此对传染病医院的医疗设施和应急技能提出了

更高的要求。新疆医科大学第八附属医院依托现有诊疗条件，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络，完善医院医疗救治流程，全面提升传染病危重症患者救治能力。因此，新疆医科大学第八附属医院提出新疆医科大学第八附属医院重大疫情防控救治基地配套辅助建设项目。

- 项目主要内容：

项目主要内容：本项目总建设规模12810平方米，防控救治综合服务楼位于院内中部，医疗垃圾房位于院内东南角，污水处理站和垃圾收集站，位于院内东北角，门卫室分别位于北侧大门（综合门诊、出入院主入口）和西侧两处侧门（辅助供应出入口和消化病区主出入口）

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数3000万元，全年预算数3000万元，实际总投入3000万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政资金。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数3000万元，全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%，主要用于：支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）要求：健全完善城市传染病救治网络。以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络，直辖市、省会城市、地级市要建有传染病医院或相对独立的综合性医院传染病区，实现100%达标，作为区域内重大疫情中西医结合诊治、医护人员训练的主体力量。扩大传染病集中收治容量，加强基础设施建设和设备升级，落实“三区两通道”设计要求，配置负压救护车、负压担架等必要设备，强化物资储备，适度预留应急场地和改造空间。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | ≥100% | 100% | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》中指出：“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。” 《规划》指出：改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

2、立项程序规范性

按照《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）要求，新疆医科大学第八附属医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分，在传染病防治中应发挥重要的作用，因此对传染病医院的医疗设施和应急技能提出了更高的要求。新疆医科大学第八附属医院依托现有诊疗条件，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络，完善医院医疗救治流程，全面提升传染病危重症患者救治能力。

3、绩效目标合理性

自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目设立了项目绩效目标，与新疆医科大学第八附属医院重大疫情防控救治基地配套辅助建设项目具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共14条，其中量化指标条数共13条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

本项目的实施是贯彻落实党中央国务院提出的加强传染病防治原则的强有力措施，是切实保障广大人民群众身心健康和生命安全的实际行动，是维护社会稳定的物资保证。本项目的建设一方面能有效收治传染病患者，隔离就诊，遏制传染病病毒的传播，另一方面关系新疆社会的稳定和长治久安，关系对外开放、招商引资全局，而且关系全市老百姓的身体健康和生命安全，是市委、市政府着眼长远，立足当前，顺民心，得民意的一项重大举措。

6、资金分配合理性

按照《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）要求，新疆医科大学第八附属医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分，在传染病防治中应发挥重要的作用，因此对传染病医院的医疗设施和应急技能提出了更高的要求。新疆医科大学第八附属医院依托现有诊疗条件，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络，完善医院医疗救治流程，全面提升传染病危重症患者救治能力。

- 项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金3000万元，预算资金3000万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数3000万元，全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%.

3、资金使用合规性

自治区安排新疆医科大学第八附属医院专项债券政府性基金预算项目拨款3000万元。项目单位要严格资金管理，建立项目经费管理机制，有效利用项目资金，做到专款专用。项目资金于2023年12月执行完毕。每季度末要达到序时进度，进行支付进度监控。

4、管理制度健全性

按照《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）要求，新疆医科大学第八附属医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分，在传染病防治中应发挥重要的作用，因此对传染病医院的医疗设施和应急技能提出了更高的要求。新疆医科大学第八附属医院依托现有诊疗条件，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络，完善医院医疗救治流程，全面提升传染病危重症患者救治能力。

5、制度执行有效性

自治区安排新疆医科大学第八附属医院专项债券政府性基金预算项目拨款3000万元。项目单位要严格资金管理，建立项目经费管理机制，有效利用项目资金，做到专款专用。项目资金于2023年12月执行完毕。每季度末要达到序时进度，进行支付进度监控。

- 项目产出

数量指标方面：

指标1：防控救治综合服务楼，指标值：=9331平方米，实际完成值：9331平方米，指标完成率100%，偏差原因：无；

指标2：医疗垃圾房，指标值：=202平方米，实际完成值：202平方米，指标完成率100%，偏差原因：无

指标3：污水处理站，指标值：=416平方米，实际完成值：416平方米，指标完成率100%，偏差原因：无；

指标4：门卫室（3组），指标值：=169平方米，实际完成值：169平方米，指标完成率100%，偏差原因：无；

指标5：垃圾收集站，指标值：=130平方米，实际完成值：130平方米，指标完成率100%，偏差原因：无；

质量指标方面：

指标1：竣工验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%，偏差原因：无；

成本指标方面：

指标1：预算成本控制率，指标值：〈=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%，偏差原因：无；

时效指标方面：

指标1：项目按计划开工率，指标值：=100%，实际完成值：80%，指标完成率80%，偏差原因：公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加工加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识；

指标2：项目按计划完工率，指标值：=100%，实际完成值：40%，指标完成率40%，偏差原因：公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加工加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识；

指标3：项目建设周期，指标值：〈=12个月，实际完成值：18个月，指标完成率150%，偏差原因：公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识；

- 效益情况

经济效益指标方面：

指标1：资产负债率，指标值：〈=50%，实际完成值：27.6%，指标完成率55.2%，偏差原因：我单位资产负债率较好，单位运行良好，后期将科学选择指标，加强对绩效评估的认识；

指标2：固定资产净值率，指标值：=70%，实际完成值：70%，指标完成率100%，偏差原因：无；

社会效益指标方面：

指标1：为医院提供稳定的防控救治，指标值：中长期，实际完成值：中长期，指标完成率100%，偏差原因：无；

满意度指标方面：

指标1：受益群众满意度，指标值：=90%，实际完成值：90%，指标完成率100%，偏差原因：无；

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）项目预算3000万元，到位3000万元，实际支出3000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为94.66%，总体偏差率为5.34%，偏差原因公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，改进措施后期将按照计划标准加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，改进措施后期将按照计划标准加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识。

七、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 3000 |  | 3000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：新建防控救治综合服务楼9331㎡、医疗垃圾房202㎡、污水处理站416㎡、垃圾收集站130㎡及门卫室169㎡。项目建成后为医院提供综合防控救治。 |  |  |  |  |  | 2023年实际完成：新建防控救治综合服务楼9331㎡，项目建成后为医院提供综合防控救治。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防控救治综合服务楼 | 4 | =9331平方米 | =9331平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 医疗垃圾房 | 4 | =202平方米 | =202平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 污水处理站 | 4 | =416平方米 | =416平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 门卫室（3组） | 4 | =169平方米 | =169平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 垃圾收集站 | 5 | =130平方米 | =130平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =80% | 80 | 2.5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识。 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | =100% | =40% | 40 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识。 |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | 4 | <=12个月 | =18个月 | 150 | 2 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加快完工进度，同时对指标进行科学选择，加强对绩效评估的认识。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | 10 | <=50% | =27.6% | 55.2 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位资产负债率较好，单位运行良好，后期将科学选择指标，加强对绩效评估的认识 |
|  |  | 经济效益指标 | 固定资产净值率 | 5 | >=70% | =70% | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为医院提供稳定的防控救治 | 5 | 中长期 | 中长期 | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.50分 |  |  |  |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |