附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023 年度）

项目名称：《新疆地质》《西部探矿工程》期刊信息管理平台建设

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

项目负责人（签章）：陈晔

填报时间：2024年3月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

项目名称：《新疆地质》《西部探矿工程》期刊信息管理平台建设

项目期限：2023年2月-2024年2月

项目背景：科技期刊作为学术传播与交流的重要载体，在发布和记录科研成果、推动学术争鸣、激发创新思维、引领学科发展等方面一直发挥着非常重要的作用。2018年11月14日，国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议并发表重要讲话，会议审议通过了《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》。“意见”中强调，科技期刊传承人类文明，荟萃科学发现，引领科技发展，直接体现国家科技竞争力和文化软实力。要以建设世界一流科技期刊为目标，科学编制重点建设期刊目录，做精做强一批基础和传统优势领域期刊。2020年9月11日，国家主席习近平在科学家座谈会上的讲话中提出要“加快解决制约科技创新发展的一些关键问题，办好一流学术期刊和各类学术平台，加强国内国际学术交流。”2020年10月，十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出“构建国家科研论文和科技信息高端交流平台，建设国家数据统一共享开放平台，保障国家数据安全。”2021年5月18日，中宣部等印发《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》提出，“加强出版能力建设、优化布局结构、加快融合发展、提升国际传播能力、优化发展环境、加强指导扶持。”可以说，科技期刊迎来了最佳政策机遇期，这些政策的出台，为我们建设一流科技期刊指明了方向。加快一流科技期刊建设和高端学术交流平台是强化国家战略科技力量、实现科技高水平自立自强的重要支撑，是助力我国科技事业健康持续发展、匹配科技大国地位的必要条件。

与此同时，我们看到国内外很多科技期刊通过各种途径建立起先进的期刊全流程数字出版平台，利用网络不仅发布了期刊的网络版，同时也实现了编辑部内部办公程序的网络化管理。科技期刊工作向数字化、网络化发展已经成为科技期刊发展的主流。

为提高工作效率，适应科技期刊发展的主流，建设一套期刊信息管理平台。

2、主要内容及实施情况

主要实物工作量：

（1）论文稿件投、编、审、校、排版工作管理系统1套（含网站建设及微信公众号宣传）。

（2）系统相关文档1套。

（3）人员培训3次，共计30人次。

（4）项目工作报告1套。

总体实施情况：

项目组根据批复的项目设计书，在充分收集《新疆地质》《西部探矿工程》编辑部近三年来已有统计数据等资料的同时，委托第三方平台建设单位中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）进行。

各项工作均已完成，均较好地执行了设计及设计审查意见，总体工作部署合理，并取得较好的找矿成果，满足了任务书的目标任务。

2023年度资金预算数为65万元，资金执行数为65万元。

3.资金投入和使用情况

- 资金投入情况

本项目年初预算金额65万元，实际投入资金65万元。

- 资金使用情况

本项目年初预算金额65万元，实际投入资金65万元，该项目顺利按时实施。

预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：以提升《新疆地质》《西部探矿工程》一体化管理水平为目标，对现有管理平台优化升级，提升平台审、校、排版能力。投稿阶段实现作者一站式投稿；提交和审查阶段进行内容相似度检测，有效发现学术不端行为；编辑排版阶段通过自动辅助校对系统，发现校对问题，进行参考文献的自动校正和结构化加工。建设符合新时代全流程出版要求的一体化期刊服务平台，提升两个刊物的办刊水平和知名度，提高行业内的影响力。

阶段性目标：此项目年初设定绩效目标申请表时，未设定阶段性目标，所以阶段性目标和总体目标是一致的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的设备购置项目支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。了解设备购置使用情况及取得的成效，发现办公网络建设中存在的问题，加强资金支出的规范化管理，提高设备购置资金的使用效益。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象：运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对《野外应急救援队伍建设补助》项目进行科学评价，购置资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

3、绩效评价范围：本次评价从项目执行情况、产出指标（包括项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标、满意度指标四个方面进行评价，评价对象为地质勘查生产、工作设备购置项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见项目支出绩效评价指标体系框架-参考）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）客观性原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，以事实和规范的评价标准为依据，对项目绩效进行客观评价，减少主观性和感情色彩的影响。

（2）相关性原则。要求资金支出与其绩效指标之间有紧密相关的关系。

（3）公开性原则。绩效评价结果依法依规公开，并接受社会监督。

- 评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为预算执行率指标和项目绩效指标，其中预算执行率指标占10分，项目绩效指标占90分。项目绩效指标中分产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，其中：产出指标下数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标下设经济效益指标、可持续影响指标2个二级指标；满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

| 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 （10分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《新疆地质》《西部探矿工程》期刊信息管理平台建设 | 65万 | 65万 | 全年执行数/全年预算数*100% | 10 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值（90分） |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 期刊信息管理平台建设 | 1台/套 | 10 |
|  | 质量指标 | 平台验收合格率 | 平台验收合格率>=90% | 10 |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率>=95% | 10 |
|  |  | 项目按期完成率 | 项目按期完成率>=95% | 10 |
|  | 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率＜=10% | 20 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 正常运转率 | 正常运转率>=90% | 20 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度应大于等于95% | 10 |

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本单位在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本单位绩效评价采用计划标准。

- 绩效评价工作过程

自评价项目启动以来，结合项目具体情况、目标、预算、资金使用情况、采购完成情况综合确定绩效评价对象和范围。根据项目完成情况有针对性、时效性、可行性的研究制订绩效评价工作方案。收集项目基础数据资料、相关的佐证材料，了解项目的实施情况、项目设备验收情况、资金使用情况。认真听取仪器设备使用人员的意见，不断完善该项目的所有资料准备，项目计划内的采购如期完成，并及时对采购设备进行验收、支付和反馈，根据以上绩效评价工作过程，核实数据、意见、结论进行总结得出绩效评价报告。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论，达到了工作目的。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况及评价结论

该项目根据年初制定的评价指标体系及评分标准，通过资料采集，对此次项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分。其中：项目预算执行情况得分10分，得分率为100%；产出指标为60分，得分率为100%；效益指标为20分，得分率为100%；满意度指标为10分，得分率为100%。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《新疆地质》《西部探矿工程》期刊信息管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.00 |  | 65 |  | 65.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 65 |  | 65 |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设期刊信息管理平台，合理规范《新疆地质》《西部探矿工程》两本科技期刊的管理，强化监督，坚持正确的办刊方向，努力发挥期刊导向作用。 |  |  |  |  |  |  |  | 建设期刊信息管理平台，合理规范《新疆地质》《西部探矿工程》两本科技期刊的管理，强化监督，坚持正确的办刊方向，努力发挥期刊导向作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 期刊信息管理平台建设 | 1套 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1套 | 100% |  | 10分 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 平台验收合格率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | >=90% | 100% |  | 10分 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | >=95% | 100% |  | 10分 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | >=95% | 100% |  | 10分 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ＜=10% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | ＜=10% | 100% |  | 20分 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | >=90% | 100% |  | 20分 |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | >=95% | 100% |  | 10分 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100% |  | 100分 |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

我单位依据上级主管局相关要求，结合地勘单位发展规划及我单位主要职责，设立本项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，该项目不属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目无重复。

2.立项程序规范性

我单位严格按照自治区财政规定的立项程序，在项目立项前，由设备使用部门提出购置申请，财务资产管理科根据单位设备情况进行分析，提出购置计划，单位召开专项会议，进行集体决策，形成会议纪要。在财政一体化系统中，编制项目库，提交符合要求的申请材料，上报上级部门审批、财政审批。

3.绩效目标合理性

结合项目内容制定了合理的绩效目标，设置三个一级指标，项目绩效目标中的预期产出效益符合项目预期成果，且与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

参照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系将一级指标细化分解为七个二级指标及十个三级指标，并与项目目标采购数量、质量、时效性、成本、取得成效目标及满意度指标相对应。

5.预算编制科学性

根据上级主管局相关要求，以及项目预算，测算合理，依据充分，编制科学。

6.资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目中各项费用调研金额，资金分配额度合理，适合单位生产实施，与单位生产相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率

本项目预算65万元，实际到位资金65万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

项目全年预算65万元，实际执行65万元，该项目已按时实施，预算执行率占权重10分，得10分。

3.资金使用合规性

由于该项目依据项目任务书按时实施，资金按项目预算合理使用。

4.管理制度健全性

由于该项目依据项目管理制度按时实施，资金按项目预算合理使用。

5.制度执行有效性

由于该项目依据项目管理制度按时实施，资金按项目预算合理使用。

（三）项目产出情况

项目产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面进行评价，该项目产出指标分值60分，实际得分60分，完成率为100%，如表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 指标1：期刊信息管理平台建设 | 10 | 1台套 | 1台套 | 100% | 10 |
|  | 质量指标 | 指标1：平台验收合格率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 |
|  | 时效指标 | 指标1：项目按计划开工率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 |
|  | 时效指标 | 指标2：项目按期完成率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 |
|  | 成本指标 | 指标1：预算成本控制率 | 10 | ≤10万元 | 10万元 | 100% | 20 |

1.项目完成数量

项目三级指标为购置专用设备套1台套，实际完成1台套；由于该项目设备均属于特殊设备，统一进行采购，该项目按时实施，指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

2、项目完成质量

项目三级指标为平台验收合格率90%，指标权重10分，由于该项目设备均属于特殊设备，统一进行采购，该项目按时实施，指标得分率90%，质量指标实际得分10分。

- 3.项目完成时效

项目三级指标为项目按计划开工率95%，由于该项目设备均属于特殊设备，需要统一进行采购，该项目按时实施，指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

项目三级指标为项目按期完成率95%，由于该项目设备均属于特殊设备，需要统一进行采购，该项目按时实施，指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分。

4.项目完成成本

项目三级指标预算成本控制率≤10万元，由于该项目设备均属于特殊设备，需要统一进行采购，按照预算价格采购，指标权重20分，指标完成率应为100%，得分率100%，实际得分20分。

（四）项目效益情况

效益指标从经济效益、可持续影响指标方面对项目的效益指标情况进行考察，效益指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。效益指标得分情况如表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（20分） | 社会效益分析 | 指标1：正常运转率 | 20 | >=90% | 90% | 100% | 20 |

1.项目实施的社会效益分析

三级指标为正常运转率，指标权重20分，由于该项目设备均属于特殊设备，需要统一进行采购，该项目按时实施，指标得分率100%，实际得分20分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标主要从服务对象满意度指标考量，项目三级指标为使用对象满意度≥95%，指标权重10分，实际完成值100%，得分率100%，实际得分10分：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 使用人员满意度指标 | 指标1：使用对象满意度 | 10 | ≧95% | 95% | 100% | 10 |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

项目预算与实际执行之间的差异，需要在立项时进一步细化落实，尽可能贴近预算，减少偏差。

2.存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，存在不可预见性与不可抗力，需要充分考虑实际情况，与实际情况相结合，确保全年目标任务的完成。

六、有关建议

1.对项目决策的建议

在项目立项时需要进一步细化落实，做到充分掌握情况，避免出现预算和实际偏差较大的情况出现。

- 对预算安排与执行的建议

- 充分考虑实际情况，从实际出发，合理编制预算，严格执行预算。

- 3.对资金管理的建议

- 加强采购资金的管理，通过招投标方式控制采购成本。严格按照合同支付程序办理资金支付。

- 项目管理的建议

- 做好预算基础以及前期资料收集工作，加强资金管理，合理编制预算。

- 5.其他建议

- 无。

- 七、其他需要说明的问题

- 无。