关于申请自治区自然资源资料档案库（馆）

项目追加资金纳入下年度全过程

绩效管理工作的函

自治区财政厅自然资源和生态环境处：

2023年7月18日，根据自治区财政厅文件（新财建〔2023〕107号），下达我厅“自治区自然资源资料档案库（馆）”项目资金5000万元。该项目工期2年（2023-2024年），申请该笔专项追加资金不开展2023年绩效自评，延至2024年按全额开展全年全过程绩效管理工作。现将有关情况说明如下：

- 自治区自然资源资料档案库（馆）项目属于基建专项，经中央批复后立项。该项目2023年项目资金共计12904.8万元，其中：上年结转财政资金4904.8万元，执行4904.8万元，执行率100%；单位自筹资金3000万元，执行3000万元，执行率100%；追加财政资金5000万元，于7月18日到位，执行1995.72万元，执行率40%，结余3004.28万元。

- 该项目2023年专项资金中，上年结转项目资金和单位自筹资金已录入绩效系统开展全过程绩效管理工作，追加项目资金5000万元未录入绩效系统。

- 根据《2023年自治区本级部门预算指标结转结余管理工作方案》，该项目结余资金3004.28万元符合结转条件，故申请将2023年项目追加资金以5000万元资金量全额纳入2024年全过程绩效管理工作。

自治区自然资源厅财务处

2023年12月12日

- （联系人：余雪  2663160）