财政资金项目支出绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：自然资源信息集成与公共服务平台建设

实施单位：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

主管部门：新疆维吾尔自治区自然资源厅

2024年3月

目   录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价的目的、对象和范围	8

（二）绩效评价原则、指标体系、分值标准	9

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）评价情况	10

（二）评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	14

（四）项目成本情况	16

（五）项目效益情况	16

（六）满意度情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题及原因分析	17

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《自然资源部信息化建设总体方案》《自治区自然资源信息化“十四五”规划》要求，按照“撤并一批、迭代一批、新建一批”的思路，重点做好自然资源信息集成和平台业务模块拓展及优化提升、自然资源档案数据信息采集、集成应用及社会化服务、自然资源网络及数据安全保障建设、激光雷达新技术应用等工作，为进一步实现自然资源业务的信息化管理，提升部门间数据共享、业务协同和社会化服务水平提供技术支撑。

2.主要内容及实施情况

主要内容：

（1）围绕自然资源业务和管理需求，开展自然资源信息集成、平台业务模块拓展和优化提升，利用信息化手段进一步提升行政审批效率和公共服务便利度。主要开展了厅电子政务与“互联网+”应用（三期）、自然资源数据要素展示移动APP、自然资源综合事务管理、自然资源政务服务监测统计评价、国土空间用途管制实施监测评估、建设用地批而未供数据辅助清查等业务系统建设，做好土地市场动态监测与监管系统、土地储备监测监管等系统的日常维护和技术服务；完成自然资源核心业务系统信息安全等级保护测评、风险评估和密码测评；做好自然资源核心网络、服务器及存储设备运维服务，保障自然资源各业务系统的正常运行和数据传输；为厅视频会议、政务服务、政务公开、厅各类行政审批电子报件资料初审、自然资源档案收集整理、全区地质资料汇交、验收、监管等工作提供技术服务。

（2）开展地质资料开发利用试点研究。

主要开展了馆藏地质资料集成利用及靶区优选工作，为地区找矿工作部署和不同层面地质项目立项提供数据信息，为新一轮找矿突破战略行动提供公益性、基础性资料支撑服务。

（3）以科技创新为引领，积极探索激光雷达新技术在自然资源管理中的应用。针对在新疆塔河流域分布最广的胡杨林设计典型样区，利用卫星遥感影像、无人机激光雷达、背包激光雷达、星载激光雷达及多光谱卫星数据等多源点云数据结合无人机高精度正射影像、样方内实测单木参数因子等数据，开展典型区域林业资源调查研究

实施情况：

（1）自然资源信息集成和平台业务模块拓展及优化提升

一是实现了地政业务审批预检管理、各处室重点事项督办管理、开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩从事生产审查业务流程、压覆矿分析功能、调图分析图层、全国测绘资质管理信息与一体化平台数据实时交互，完成了信用体系信息管理升级、查询统计、调图分析功能优化等；实现自然资源要素在移动端的展示浏览、查询统计、在线分析、专题应用，提供高效便捷的服务模式；实现了人事管理、税源信息综合管理、圈而不探专项整治核查、自然资源国产化OA办公统一登录和集成管理。通过与自治区税务局系统、自治区一体化政务平台对接，对厅所有涉税、非税事项进行统一管理，实现“一门、一站、一次”办理和信息实时共享；实现了建设项目用地预审与规划选址、农用地转用和土地征收及“一书三证”规划许可共计七类业务的申报、统计及监管工作。

二是完成了自然资源网络信息系统合规性检查及风险评估。

三是为加强自然资源业务网数据传输安全，启用了VPN安全网关策略。用户均采用实名登录方式接入自然资源业务网，进一步提升网络安全性。为确保厅核心机房外网业务服务器的安全，启用安全策略，关闭远程访问端口，禁止对服务器进行直接远程访问，对互联网区域的网络设备、服务器进行漏洞扫描及渗透测试。较好的完成了自治区相关单位组织的网络安全检查工作。做好服务器的维保工作，完成厅机房日常巡检，确保网络及设备正常运转。

四是完成厅政务公开、政务服务、视频会议系统、网络安全;自然资源档案管理、集成及利用服务、地质资料汇交监管等业务的技术服务和保障。做好厅纵向视频会议系统和横向视频会议系统调度、联调及网络线路保障，实现厅视频会议在使用过程中清晰、流畅、安全无差错；为自然资源行政审批、政务公开、政务服务、一体化平台业务提供技术服务。进一步梳理完善了“自治区政务服务一体化平台”自然资源服务事项清单，为后台各系统提供技术支持，厅政务服务能力有了显著的提升。与2022年相比，厅在“网上政务服务在线服务成效度”，“在线办理成熟度”、“政务服务方式完备度”，“服务事项覆盖度”，“办事指南准确度”等5个方面分数均有提升。2023年1-11月自然资源厅在自治区一体化在线政务服务平台服务能力评估体系保持在前4名，11月为第1名；做好文书档案、专业档案的收集、整理、立卷归档及数字化扫描，各类档案资料均已整理完毕并归档入库。完成全区地质资料接收、验收、汇交监管和整理归档，成果地质资料汇交合格率提升至91.25%。

（2）档案资料数字化和地质资料开发利用试点研究。

一是梳理了馆藏各类地质矿产资料，开展成矿地质背景分析与控矿因素研究，为自治区实施新一轮战略性矿产找矿行动提供支持。

二是完成了部分馆藏档案资料的数字化信息采集及档案电子信息管理数据库建设等工作。

（3）积极探索激光雷达新技术在自然资源管理中的应用。

完成了塔里木河干流胡杨林人工实测样方数据采集，样方背包激光雷达数据采集，样地无人机激光雷达数据采集，实现了塔里木河干流胡杨林单木分割，通过深度学习方法实现了塔里木河干流胡杨林树冠检测，绘制了塔里木河干流地上碳储量空间分布图，编制《激光雷达技术在国土（林业）调查中的应用研究报告》，探索国产高分影像进行单木树冠检测能力，为进行大尺度单木参数的反演提供参考；探索融合激光雷达和国产高分影像的胡杨林地上碳储量反演方法，为胡杨林资源的管理与保护及“碳中和”目标提供支撑。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数2200万元，财政资金拨付2200万元，实际总投入2186.80万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本年财政年初安排。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数2200万元，全年预算数2200万元，全年执行数2186.80万元，预算执行率为99.4%，其中：劳务费328.96万元，咨询费22.04万元，办公费7.43万元，印刷费2.68万元，其他交通费0.94万元，差旅费24.11万元，培训费1.88万元，专用材料费13.87万元，租赁费30万元，维修（护）费10万元，委托业务费1051.88万元，办公设备购置19.37万元，信息网络及软件购置更新623.65万元，专用设备购置50万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

一是围绕生态文明建设目标和网络强国战略部署，充分运用移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，建成以第三次国土调查和年度变更调查为基础，以自然资源“一张网”、“一张图”、“一个平台”、“三大应用体系”为支撑，面向自然资源调查评价、监管决策和政务服务的信息化体系，全面增强自然资源三维动态监测与态势感知能力，综合监管与科学决策能力。

二是推进四级自然资源管理业务实现网上运行，开展与自治区一体化政务平台对接，逐步实现自然资源数据在系统内部和政府部门间的共享，“让百姓少跑腿，让信息多跑路”的高效便民“互联网+自然资源服务”新模式全面应用。信息安全等级保护制度得到落实，保障自然资源信息化运行环境更加平稳、安全、高效。

三是保障自治区自然资源厅电子政务外网、电子政务内网、自然资源业务网网络环境的安全可靠，保障厅电子政务系统业务不中断，保障厅视频会议系统的正常调度和显示，保障厅与自然资源部、厅直属单位、各地、州、市，县（市）自然资源局及自治区政府相关单位的网络联通数据传输正常通畅；保障厅政务服务为民办事窗口的顺畅，充分体现自然资源厅一体化办公和一站式服务工作理念，为全面提升自然资源行政审批和政务服务能力提供技术保障，持续完善自然资源政务公开工作。

四是积极推进自然资源档案制度化、规范化、科学化管理，按时完成厅文书、专业档案及地质资料接收、汇交、保管与利用、加工复制工作；采用最新的成矿理论，对馆藏地质资料集成综合利用，研究区域成矿地质条件，预测大潜力矿种，圈定找矿靶区，评价潜力矿种找矿远景，促进地质找矿新突破；充分利用计算机、网络等信息化技术加快自然资源档案信息化、数字化建设进程，更好地为自治区政府及行业部门、相关企业、社会公众等提供便捷服务；确保档案资料库房设备、消防设施及机房的运转安全，确保馆藏档案资料分类存放，安全可靠。

2.阶段性目标

（1）前期准备：成立项目与财务工作委员会，按照中心《项目管理办法》严格落实相关制度规定，由中心党总支牵头，项目管理部门、财务部门与主办业务科室共同实施，项目与财务工作委员会在项目方案论证节点、项目经费支付节点、项目中期质量检查节点、项目后期验收节点分别召开专题会议，讨论解决项目实施中遇到的问题，确保项目顺利推进。

（2）组织实施：各项目负责人按照项目进度计划开展实施，定期上报项目进展情况汇报，定期收集项目资料，核对项目阶段性完成质量；项目与财务工作委员会及时跟踪项目进展情况，审核项目资料，检查项目成果质量，组织项目的验收和论证等；财务人员按照合同约定和项目管理部门、项目负责人的阶段性付款证明支付项目款。

3.项目效益：为自然资源网上审批及一体化平台工作正常运转提供安全保障，构建自主可控的自然资源信息安全体系，提升信息安全防护能力，建立健全信息安全管理运维体系，保障数据传输、存储、应用和信息系统安全；完善“互联网+自然资源政务服务”应用体系，深化数据开放服务与政务信息公开；满足“一张图”等数据服务需求，不断提升“一张图”数据的准确性和完整性；为地区找矿工作部署和不同层面地质项目立项提供支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握自然资源信息集成与公共服务平台建设项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象

自然资源信息集成与公共服务平台建设项目。

3.绩效评价范围

本次评价从预算执行率、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益、满意度五个维度对自然资源信息集成与公共服务平台建设项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、指标体系、分值标准

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循科学公正的原则，按照规范的程序，科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对经费项目支出进行绩效评价。

2.评价指标体系（具体详见附表1）

（1）确定评价指标

绩效评价将指标分为预算执行率、项目产出、项目成本、项目效益、满意度等五个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标等六个二级指标，信息系统等级保护测评个数、新增终端安全管理设备等二十七个三级指标；最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行率权重占10分，项目产出权重占40分，项目成本权重值占20分，项目效益权重值占20分，满意度权重占10分。

（3）确定指标值

指标值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标值。

3.分值标准

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

项目总体组织规范，项目与财务工作委员会能够按照相关制度要求，在项目实施过程做到认真履职，监督到位；项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标；计划财务科保障资金规范使用，规划综合科对项目实施全过程进行管理，项目达到预期目标。

（二）评价结论

对自然资源信息集成与公共服务平台建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97.8分，属于“优”。其中：预算执行率权重占10分，得10分；项目产出权重占40分，得40分；项目成本权重值占20分，得18分；项目效益权重值占20分，得19.8分；满意度权重占10分，得10分。

表1自然资源信息集成与公共服务平台建设项目综合评分表

| 预算单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 自然资源信息集成与公共服务平台 |  |  |  | 项目负责人 |  | 魏建新 |
| 项目资金执行（万元） |  |  | 年度预算总额： |  | 2200 | 全年执行数 | 2186.8 | 得分 | 10 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 指标值 | 指标分值权重 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 信息系统等级保护测评个数 | >=9个 | 3 | 9 | 3 |  |
|  |  |  |  | 新增终端安全管理设备 | >=1个 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 新增系统合规性检查工具 | >=2个 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新增国产化网络安全设备 | >=4台 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新增业务系统建设 | >=3个 | 2 | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  | “互联网+”应用系统升级项 | >=5项 | 2 | 5 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新增国产数据库 | >=1套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 数据加工整合 | >=4批 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  | 信息化网络及设备维护 | >=4次 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新增专用服务器 | >=3台 | 2 | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新增云平台 | >=1批 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 10 | 信息化网络及设备故障率 | <=10% | 2 | <=2% | 2 |  |
|  |  |  |  | 满足等级保护测评要求 | =100% | 3 | 100% | 3 |  |
|  |  |  |  | 硬件及设备采购合格率 | =100% | 3 | 100% | 3 |  |
|  |  |  |  | 数字化加工准确率 | >=90% | 2 | 95% | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 10 | 信息化网络及设备故障维护时间 | <=3天 | 2 | <=2天 | 2 |  |
|  |  |  |  | 硬件及设备采购完成时间 | 2023年11月30日前 | 4 | 2023年11月30日前 | 4 |  |
|  |  |  |  | 委托项目按期完成率 | >=90% | 4 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 20 | 信息系统等级保护测评成本 | <=80万元 | 3 | 75万元 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新增业务系统建设委托费 | <=888万元 | 4 | 725.42万元 | 3 |  |
|  |  |  |  | 硬件设备采购费用 | <=674万元 | 4 | 673.65万元 | 4 |  |
|  |  |  |  | 数据加工整合委托费 | <=90万元 | 3 | 89.696万元 | 3 |  |
|  |  |  |  | 网络及设备维护费用 | <=50万元 | 3 | 52.5万元 | 3 |  |
|  |  |  |  | 信息化项目监理费用 | <=40万元 | 3 | 38万元 | 3 |  |
| 效益指标 | 20 | 社会效益指标 | 20 | 系统正常运行率 | >=90% | 10 | 98% | 9.8 |  |
|  |  |  |  | 网络安全事件发生率 | <=10% | 10 | 无网络安全事件发生 | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 10 | 使用人员满意度 | >=90% | 10 | 95% | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 97.8 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

制定了实施方案，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解，但未考虑到疫情原因会影响产品价格及运费等因素，因此合理性方面还略显欠缺。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

但在实际操作中发现绩效目标设定的过于细致，对项目实施过程的评估过于细化。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资2186.8万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为99.4%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循财政资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况

1.数量指标：

指标1：信息系统等级保护测评个数，指标值：≥9个，实际完成值：9个，指标完成率100%；

指标2：新增终端安全管理设备，指标值：≥1个，实际完成值：1个，指标完成率100%；

指标3：新增系统合规性检查工具，指标值：≥2个，实际完成值：2个，指标完成率100%；

指标4：新增国产化网络安全设备，指标值：≥4台，实际完成值：4台，指标完成率100%；

指标5：新增业务系统建设，指标值：≥3个，实际完成值：3个，指标完成率100%；

指标6：“互联网+”应用系统升级项，指标值：≥5项，实际完成值：5项，指标完成率100%；

指标7：新增国产数据库，指标值：≥1套，实际完成值：1套，指标完成率100%；

指标8：数据加工整合，指标值：≥4批，实际完成值：4批，指标完成率100%；

指标9：信息化网络及设备维护，指标值：≥4次，实际完成值：4次，指标完成率100%；

指标10：新增专用服务器，指标值：≥3，实际完成值：3台，指标完成率100%；

指标11：新增云平台，指标值：≥1批，实际完成值：1批，指标完成率100%。

2.质量指标：

指标12：信息化网络及设备故障率，指标值：≤10%，实际完成值：未发生故障，指标完成率100%；

指标13：满足等级保护测评要求，	指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

指标14：硬件及设备采购合格率，	指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

指标15：数字化加工准确率，指标值：≥90%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

3.时效指标：

指标16：信息化网络及设备故障维护时间，指标值：≤3天，实际完成值：≤2天，指标完成率100%；

指标17：硬件及设备采购完成时间，指标值：2023年11月30日前，实际完成值：2023年11月30日前，指标完成率100%；

指标18：委托项目按期完成率，指标值：≥90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

（四）项目成本情况

指标19：信息系统等级保护测评成本，指标值：≤80万元，实际完成值：75万元，指标完成率93.8%，偏差原因：通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格；

指标20：新增业务系统建设委托费，指标值：≤885万元，实际完成值：725.42万元，指标完成率81.7%，偏差原因：通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格；

指标21：硬件设备采购费用，指标值：≤674万元，实际完成值：673.65万元，指标完成率99.95%。

指标22：数据加工整合委托费，指标值：≤90万元，实际完成值：89.696万元，指标完成率99.7%；

指标23：网络及设备维护费用，指标值：≤50万元，实际完成值：52.5万元，指标完成率105%。

指标24：信息化项目监理费用，指标值：≤40万元，实际完成值：38万元，指标完成率95%。

（五）项目效益情况

指标25：系统正常运行率，指标值：≥90%，实际完成值：98%，指标完成率100%。

指标26：网络安全事件发生率，指标值：≤10%，实际完成值：无网络安全事件发生，指标完成率100%。

（六）满意度情况

指标27：使用人员满意度，指标值：≥90%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，项目资金实行“专人管理、专户储存，专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复预算，无擅自调项、扩项、挪用、占用等现象。规划综合科负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。资金项目完成后及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。

2.为确保项目顺利进行，信息中心成立项目与财务工作委员会，在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作。

（二）存在的问题及原因分析

对项目预算科目与绩效目标考核指标的含义理解还不够到位、精准，在具体执行时有一定的偏差。需加大对预算编制人员的培训力度，在今后预算编制和绩效考核方面能做到精准，尽量避免执行不到位的现象。

附表1

评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统等级保护测评个数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 新增终端安全管理设备 |  |  |
|  |  | 新增系统合规性检查工具 |  |  |
|  |  | 新增国产化网络安全设备 |  |  |
|  |  | 新增业务系统建设 |  |  |
|  |  | “互联网+”应用系统升级项 |  |  |
|  |  | 新增国产数据库 |  |  |
|  |  | 数据加工整合 |  |  |
|  |  | 信息化网络及设备维护 |  |  |
|  |  | 新增专用服务器 |  |  |
|  |  | 新增云平台 |  |  |
|  | 质量指标 | 信息化网络及设备故障率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 满足等级保护测评要求 |  |  |
|  |  | 硬件及设备采购合格率 |  |  |
|  |  | 数字化加工准确率 |  |  |
|  | 时效指标 | 信息化网络及设备故障维护时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 硬件及设备采购完成时间 |  |  |
|  |  | 委托项目按期完成率 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统等级保护测评成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 新增业务系统建设委托费 |  |  |
|  |  | 硬件设备采购费用 |  |  |
|  |  | 数据加工整合委托费 |  |  |
|  |  | 网络及设备维护费用 |  |  |
|  |  | 信息化项目监理费用 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 网络安全事件发生率 |  |  |
| 满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |